PIANO AI ZERO-EGRESS

Infrastruttura AI Locale — Privata e Conforme ISO 27001

Versione 1.0  |  Marzo 2025  |  Uso interno riservato

Executive Summary: Questo documento descrive il piano operativo per il deployment di un sistema AI locale (Zero-Egress) a complemento di Claude Team già in uso. L'obiettivo è dotare il team di uno strumento AI privato dove i dati non escono mai dalla rete aziendale, con piena conformità ISO 27001. Il piano contempla due scenari hardware: soluzione compatta (~2.500€) e soluzione premium con GPU NVIDIA dedicata (~5.500-6.000€).

Contesto operativo: realtà IT di ~20 persone, max 6-7 presenti in ufficio simultaneamente, Claude Team già attivo per uso quotidiano. Il sistema Zero-Egress è uno strumento aggiuntivo dedicato a dati classificati, documentazione clienti e procedure interne.

# 1. Obiettivi e Requisiti

## 1.1 Obiettivo principale

Creare un ambiente AI completamente isolato dalla rete pubblica, in cui modelli LLM locali possano elaborare e rispondere a domande su documentazione aziendale riservata — senza che alcun dato transiti verso servizi cloud esterni.

## 1.2 Requisiti chiave

- Zero-Egress: nessun dato esce dalla rete, nemmeno per chiamate API a modelli esterni

- Privacy by design: compliant con requisiti ISO 27001 per asset informativi

- Prestazioni: risposta < 2 secondi per richieste singole, max 6-7 utenti concorrenti

- Complementarietà: non sostituisce Claude Team, lo affianca per dati sensibili

- Scalabilità: architettura espandibile a modelli più grandi in futuro

- Manutenzione: gestibile internamente dal team Domarc senza dipendenze esterne

Perché non solo Claude Team? Claude Team è ottimo per lavoro quotidiano, ma i dati trasmessi transitano sui server Anthropic. Per clienti con requisiti di riservatezza elevata (documentazione tecnica, contratti, dati sensibili), è necessario un sistema dove il dato non esce mai dall'infrastruttura aziendale.

# 2. Scenari Hardware

Vengono proposti due scenari hardware calibrati sulla dimensione effettiva del team (max 6-7 utenti simultanei) e sul budget disponibile.

## Scenario A — Compatto (Budget ~2.500€)

| Componente | Specifica | Note |
| --- | --- | --- |
| Unità | Minisforum MS-S1 Max | Mini workstation AI-native |
| CPU | AMD Ryzen AI Max+ 395 (16C/32T, Zen5) | 126 TOPS NPU integrato |
| RAM / VRAM | 128 GB LPDDR5X-8000 unificata (iGPU fino a 96GB) | Limite eliminato per modelli fino a 70B |
| GPU | AMD Radeon 8060S integrata (RDNA 3.5) | No CUDA — ROCm/Vulkan |
| Storage | 2 TB NVMe PCIe Gen4 | Incluso nel bundle |
| Rete | Dual 10GbE + WiFi 7 | Integrata |
| Form factor | Desktop / 2U rack-mountable | Cluster opzionale |
| Alimentazione | 320W PSU integrato | Silenzioso post-BIOS v1.03 |
| Prezzo indicativo | ~2.500 € |  |

### Modello consigliato per Scenario A

- Llama 3.3 / Qwen2.5 32B Q4_K_M: ~20-25 token/s, qualità elevata su RAG aziendale

- Llama 3.1 8B: fallback ultra-rapido per query semplici (~80+ token/s)

- 70B opzionale: supportato nativamente ma più lento (~8-10 t/s) — consigliato solo se necessario

Nota tecnica: Il MS-S1 Max ha uno slot PCIe x16 espansione, ma con 320W PSU e ~160W già occupati dal SoC, il budget di potenza residuo per una GPU dedicata è limitato. Non supporta RTX 4090 (TDP 400W). Per GPU NVIDIA si raccomanda lo Scenario B.

## Scenario B — Premium con GPU NVIDIA (Budget ~5.500-6.000€)

| Componente | Specifica | Note |
| --- | --- | --- |
| Server / Workstation | Mini workstation PCIe o tower compatto | AMD EPYC / Ryzen Threadripper o Intel Xeon |
| RAM sistema | 64-128 GB DDR5 ECC | ECC raccomandato per continuità operativa |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 24GB GDDR6X | CUDA full, ~127 t/s su Llama 8B |
| Alternativa GPU | NVIDIA RTX 5090 32GB GDDR7 | Architettura Blackwell, +60% VRAM |
| VRAM | 24 GB (4090) / 32 GB (5090) | Modelli fino a 32B Q4 interamente in GPU |
| Storage | 2 TB NVMe PCIe Gen4 | Modelli + vector DB + documenti |
| Rete | 10GbE (scheda aggiuntiva se necessario) | Integrazione con infrastruttura esistente |
| PSU | 1000W+ per 4090 / 1200W per 5090 | Adeguamento alimentazione necessario |
| Budget stimato | ~5.000-6.000 € (4090) / ~6.000+ € (5090) | GPU voce di costo principale |

### Modello consigliato per Scenario B

- Llama 3.1 70B Q4_K_M (con 4090): con CPU offload parziale, ~10-15 t/s — latenza accettabile per 6-7 utenti

- Llama 3.1 / Qwen2.5 32B Q4: interamente in VRAM su 4090 — ~35-40 t/s, risposta molto rapida

- Con RTX 5090 (32GB): il 70B Q4 entra tutto in VRAM senza offload — ~25-30 t/s stabili

- Vantaggio CUDA: piena compatibilità vLLM + TensorRT-LLM per massimo throughput

## 2.3 Confronto scenari

| Parametro | Scenario A — MS-S1 Max | Scenario B — NVIDIA GPU |
| --- | --- | --- |
| Budget | ~2.500 € | ~5.500-6.000 € |
| Modello ottimale | 32B Q4 (senza offload) | 70B Q4 (4090) / 70B FP8 (5090) |
| Velocità 32B | ~20-25 t/s | ~35-40 t/s |
| Velocità 70B | ~8-10 t/s (lento) | ~10-15 t/s (4090) / ~25 t/s (5090) |
| CUDA / vLLM | No (ROCm) | Sì (piena compatibilità) |
| Rumorosità | Bassa (BIOS aggiornato) | Media-Alta (GPU cooling) |
| Consumi | ~130W tipici | 400-600W sotto carico |
| Scalabilità futura | Limitata (PCIe budget) | Alta (GPU sostituibile) |
| ISO 27001 fit | Buono | Ottimo (ECC opzionale) |
| Consigliato per | Avvio rapido, RAG 32B | Performance massima, 70B produzione |

Raccomandazione Domarc: Per il profilo operativo descritto (6-7 utenti, RAG su documentazione aziendale, budget ~6.000€) lo Scenario B con RTX 4090 offre il miglior equilibrio performance/costo. Il 32B gira interamente in VRAM con risposta <1s; il 70B è disponibile per analisi più complesse. Lo Scenario A rimane valido come soluzione rapida o nodo aggiuntivo.

# 3. Stack Software

Tutto il software è open source, self-hosted e deployato via Docker. Nessuna dipendenza da servizi cloud.

| Componente | Tecnologia | Ruolo | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestione modelli | Ollama | Caricamento e serving LLM | Scenario A e B |
| Inferenza avanzata | vLLM | Serving multi-utente ottimizzato | Scenario B — CUDA obbligatorio |
| Interfaccia utente | Open WebUI | Chat multi-utente, RAG, SSO/AD | Raccomandato per semplicità |
| Alternativa UI | Danswer / Onyx | RAG enterprise + connettori SharePoint | Se già in uso SharePoint strutturato |
| Vector database | Qdrant | Ricerca semantica documenti | Leggero, on-premise nativo |
| Embedding model | nomic-embed-text | Vettorializzazione documenti locale | Nessun dato esce via API |
| Orchestrazione | Docker Compose | Isolamento servizi + backup | Standard Domarc |
| Monitoraggio | Prometheus + Grafana | GPU, token/s, latenza, code | Integrazione Zabbix opzionale |
| Autenticazione | LDAP / Active Directory SSO | Single Sign-On aziendale | Nessun account locale separato |
| SIEM Integration | Wazuh | Alert anomalie, accessi fuori orario | Già presente in infrastruttura |

Punto critico — Embedding locale: L'embedding model deve girare on-premise. Se la piattaforma RAG è configurata per usare API OpenAI/Cohere per gli embedding, i testi dei documenti vengono inviati a server esterni — violando il requisito Zero-Egress. Verificare sempre questa impostazione prima del go-live.

# 4. Piano Implementativo

## Fase 1 — Setup Infrastruttura (Settimana 1-2)

- Installazione Ubuntu Server 24.04 LTS

- Configurazione driver NVIDIA (Scenario B) o ROCm (Scenario A)

- Deploy Docker + Docker Compose con network isolata (no egress internet)

- Configurazione firewall: blocco totale connessioni uscenti dal server AI

- Deploy Ollama + modello 32B iniziale per test funzionale

- Deploy vLLM (solo Scenario B) con benchmark latenza

## Fase 2 — RAG e Ingestione Documenti (Settimana 2-3)

- Deploy Open WebUI + Qdrant via Docker Compose

- Configurazione embedding locale (nomic-embed-text via Ollama)

- Verifica: nessuna chiamata API esterna nei log Docker

- Ingestione documenti pilota: procedure ISO, configurazioni clienti selezionate

- Configurazione connettore File System e/o SharePoint (se applicabile)

- Pulizia knowledge base: identificare documenti master, escludere bozze obsolete

## Fase 3 — Profili Utente e Test (Settimana 3-4)

- Creazione workspace separati per profilo:

- Assistente Tecnico — documenti config e procedure operative

- Compliance Officer — procedure ISO 27001, policy HR, audit

- Assistente Commerciale — offerte, contratti, listini (opzionale)

- Test accuratezza: 30 domande con risposta nota — target >85% di risposte corrette con citazione sorgente

- Test latenza sotto carico: misurare p50/p95 con 5-7 richieste concorrenti

- Raccolta feedback dai tecnici — documentare risposte errate per correzione documenti sorgente

## Fase 4 — Governance e ISO 27001 (Settimana 4+)

- Integrazione LDAP/AD: SSO aziendale, nessun account locale separato

- Abilitazione audit log: chi ha interrogato il sistema, quando, su quale workspace

- Backup automatico Synology: volumi Docker (config + vector DB, non i modelli LLM)

- Configurazione Wazuh: alert su accessi anomali o query fuori orario lavorativo

- Redazione procedura interna utilizzo AI: classificazione dati ammessi, casi d'uso approvati

- Aggiornamento Risk Register ISO 27001: inserire il sistema AI come asset informativo

- Prima revisione trimestrale modelli: valutare aggiornamento a versioni più recenti

# 5. Budget di Dettaglio

## Scenario A — Compatto

| Voce | Fornitore / Modello | Costo stimato |
| --- | --- | --- |
| Mini workstation AI | Minisforum MS-S1 Max 128GB + 2TB | ~2.500 € |
| Storage aggiuntivo (opz.) | NVMe M.2 2TB espansione | ~100-150 € |
| UPS protezione | APC/Eaton 600VA | ~150-200 € |
| Software | Tutto Open Source | 0 € |
| Setup e configurazione | Team Domarc (interno) | 0 € |
| TOTALE |  | ~2.750-2.850 € |

## Scenario B — Premium GPU NVIDIA

| Voce | Fornitore / Modello | Costo stimato |
| --- | --- | --- |
| Workstation base | Tower/mini server AMD Ryzen 9 / Threadripper + 64GB ECC | ~1.500-2.000 € |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 24GB | ~2.000-2.200 € |
| Alternativa GPU+ | NVIDIA RTX 5090 32GB | ~2.800-3.200 € |
| PSU adeguato | Corsair/Seasonic 1000W 80+ Gold | ~150-200 € |
| Storage NVMe | 2 TB PCIe Gen4 | ~100-150 € |
| UPS protezione | APC/Eaton 1000VA | ~200-250 € |
| Software | Tutto Open Source | 0 € |
| Setup e configurazione | Team Domarc (interno) | 0 € |
| TOTALE con RTX 4090 |  | ~4.000-4.800 € |
| TOTALE con RTX 5090 |  | ~5.200-6.000 € |

Confronto TCO (3 anni): Entrambi gli scenari hanno costo operativo quasi nullo (no licenze, no API, no cloud). Rispetto all'acquisto di piani cloud AI enterprise (es. €200-500/mese per 20 utenti), il sistema on-premise si ammortizza in 6-12 mesi.

# 6. Conformità ISO 27001

Il sistema AI locale deve essere integrato nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) come qualsiasi altro asset IT aziendale.

## 6.1 Classificazione asset

- Asset informativo: il sistema AI (hardware + software + modelli) è un asset IT critico

- Dati ingestiti: ereditano la classificazione del documento sorgente (es. Riservato, Confidenziale)

- Log query: dati personali degli utenti — applicare retention policy coerente con GDPR

## 6.2 Controlli di sicurezza

- A.8.1 Inventario asset: inserire nel registro asset con owner, classificazione e data

- A.9.4 Controllo accessi: SSO/AD obbligatorio, nessun accesso anonimo

- A.12.4 Log e monitoraggio: audit log di tutte le interazioni con il sistema AI

- A.14.2 Sviluppo sicuro: procedure di aggiornamento modelli con test prima del deploy

- A.17.1 Continuità: backup automatico + piano di ripristino documentato

## 6.3 Risk Register — voci suggerite

| Rischio | Impatto | Probabilità | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingestione documento errato / classificazione sbagliata | Alto | Media | Processo approvazione contenuti, ACL per workspace |
| Risposta AI non accurata usata come dato certo | Medio | Alta | Formazione utenti, disclaimer automatico nelle risposte |
| Accesso non autorizzato al server AI | Alto | Bassa | Firewall, SSO, Wazuh alert |
| Modello LLM con vulnerabilità (prompt injection) | Medio | Bassa | Aggiornamento modelli trimestrale, input sanitization |
| Guasto hardware — perdita servizio | Medio | Bassa | UPS, backup config, procedura ripristino <4h |

# 7. Roadmap e Prossimi Passi

| Fase | Attività principale | Durata | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Decisione | Approvazione scenario hardware (A o B), ordine materiale | 1 settimana | Management |
| 1 — Hardware | Ricezione, installazione OS, driver, Docker | 1-2 settimane | Team IT Domarc |
| 2 — Software base | Deploy Ollama/vLLM + Open WebUI + Qdrant, test funzionale | 1 settimana | Team IT Domarc |
| 3 — RAG e dati | Ingestione documenti pilota, verifica Zero-Egress, test accuratezza | 1-2 settimane | Team IT Domarc |
| 4 — Profili | Creazione workspace, permessi AD, test con utenti chiave | 1 settimana | Team IT + Utenti |
| 5 — Governance | Audit log, Wazuh, procedura ISO, documentazione SGSI | 1 settimana | IT + Compliance |
| 6 — Go-live | Apertura a tutti gli utenti, feedback loop, prima revisione modelli | Ongoing | Team IT Domarc |

Stima tempi totali: Dalla decisione al go-live: 5-7 settimane lavorative. Il sistema può essere operativo in versione base (Fase 1-2) già nella prima settimana — con le prime demo funzionanti in pochi giorni dall'arrivo dell'hardware.

# 8. Appendice — Architettura Docker

## Stack Docker Compose (schema semplificato)

services:
  ollama:          # LLM serving — GPU/ROCm
  open-webui:      # Interfaccia chat + RAG pipeline
  qdrant:          # Vector database locale
  prometheus:      # Metriche GPU e sistema
  grafana:         # Dashboard monitoraggio

      
networks:
  ai-internal:     # Rete isolata — NO bridge verso internet

## Modelli consigliati (Ollama pull)

- llama3.1:8b-instruct-q4_K_M: query rapide, classificazione, sintesi brevi

- qwen2.5:32b-instruct-q4_K_M: analisi documenti, ragionamento tecnico, raccomandato

- llama3.1:70b-instruct-q4_K_M: solo Scenario B, analisi complesse, ragionamento avanzato

- nomic-embed-text: embedding locale obbligatorio per RAG Zero-Egress

Documento preparato da Domarc Srl — Uso interno riservato

Via Giovanni Dalton 48 — 41122 Modena  |  info@domarc.it  |  domarc.it